****

## АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 07.03.2025 с. Устюг № 49

О подготовке к паводку 2025 года

на территории Устюгского сельсовета

Руководствуясь статьей 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Устюгского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, Администрация Устюгского сель совета **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать противопаводковую комиссию на территорииУстюгского сельсовета

2. Утвердить состав комиссии согласно приложению № 1.

3. Утвердить план противопаводковых мероприятий согласно приложению

№ 2.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликования в газете «Емельяновские веси» и на официальном сайте Устюгского сельсовета Емельяновского района адрес сайта https://ustyugskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/)

 Глава сельсовета В.К. Гесс

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлению администрацииУстюгского сельсоветаот 07.03.2025 № 49 |
|  |  |

**Состав**

**противопаводковой комиссии на территории**

Устюгского сельсовета

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Должность |
| Гесс Виктор Карлович | Глава Устюгского сельсовета |
| Сидоренко Евгений Викторович | Мастер участка ООО «КЭС» по согласованию |
| Черкашина Наталья Владимировна | Председатель Устюгского сельского Совета депутатов |
| Семенов Иван Геннадьевич | Начальник отделения муниципальной пожарной охраны Устюгского сельсовета |
| Гергенрейднр Сергей Иосифович | Водитель отделения муниципальной пожарной охраны Устюгского сельсовета |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Устюгского сельсовета

 от 07.03.2025 № 49

|  |
| --- |
| **ПЛАН****ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |
| № | Мероприятия  | Ответственный | Сроки |
| 1 | Провести осмотр всех гидротехнических сооружений на территории Устюгского сельсовета | Гесс В.К. | до 31 марта  |
| 2 | Провести очистку плотин от снега | Семенов И.Г. Гергенрейдер С.И. | 23-31 марта |
| 3 | Провести обследование водоотводных канав и очистку водопропускных труб от снега  | Семенов И.Г. | 23-31 марта  |
| 4 | На пруду д. Погорелка предусмотреть запас грунта на случай прорыва плотины | Семенов И.Г. | 23 марта - 10 апреля  |
| 5 | Привести в готовность мотопомпы по откачке потопляемых мест населённых пунктов | Семенов И.Г. | до 31 марта |
| 6 | Ведение постоянного контроля за движением льда, во избежание заторов, на реке Бузим и на прудах д. Погорелка, с. Устюг, д. Таскино | Семенов И.Г.  | на период движения льда |
| 7 | Установление круглосуточного наблюдения за уровнем воды в накопителях, прохождением воды через водосбросные сооружения и состоянием сооружений и дамб | Гесс В.К. | круглосуточно на время пропуска паводка |